生意快启

现金流导向版产品需求文档（PRD）

一人OPC公司专用 · 第一天上线就收钱 · 现金流为王

网页版（V1.0 首版） → 微信小程序（V1.1） → App/其他端（V1.2+）

文档版本：V5.0（现金流导向 · 一人OPC专用版）

编制日期：2026 年 10 月 6 日

文档状态：可供研发直接开工

分发对象：产品 · 研发 A / B / C / D · 设计 · 测试 · 老板

老板核心工作：把产品做出来，让产品大卖。产品是过程，大卖是结果。

本版说明（V5.0）：本版为一人OPC公司（仅创始人一人、无员工）量身打造的现金流导向PRD。所有功能按「现金流贡献值」重新分级，P0 共28项功能随 V1.0 网页版4周上线收钱，P1 共18项功能在现金流转正后放大，P2 功能按需追加；不讨论代码开发速度、不讨论项目开发周期，只专注产品设计——从第一天上线起天天有进账、月月有营收、月月有利润。五档产品定价（0/29.9/99/599/加购），标准套餐毛利率≥85%；零风险工具箱+零风险小游戏嵌入主流程；10件交付物模板+AI混合生成（单次成本≤3.5元）；运营后台随首版同步上线，打开3秒看到当日现金流；零成本冷启动五渠道，第一个月拿到100+付费用户；资金分配六步纪律+五条现金流红线，确保公司账上现金永远够用、月月有利润进创始人账户。

目　录

第 1 章　产品总纲：从第一天起就是现金流产品1

1.1　核心原则（写在最前面）1

1.2　一句话价值主张1

1.3　唯一的商业模型：三层现金流漏斗2

1.4　目标用户：谁会真的付钱2

第 2 章　盈利与定价：五档产品，层层放大现金流4

2.1　定价原则：每一档都要让用户觉得「占便宜」4

2.2　五档产品定价与交付4

2.3　付费转化的三个临门一脚5

第 3 章　现金流核心引擎：10 件交付物（即得感与价值感的来源）6

3.1　交付物设计原则6

3.2　10 件交付物清单6

3.3　交付峰值体验：下载页设计7

第 4 章　功能需求（P0/P1/P2 按现金流贡献分级）9

4.1　优先级判定标准9

4.2　M0 用户与账号体系（P0）9

4.3　M1 商机诊断引擎（P0）10

4.4　M2 支付与订单（P0）10

4.5　M3 启动包生成与交付（P0）11

4.6　M4 运营管理后台（P0，随首版同步上线）12

4.7　M5 裂变与传播（P0）13

第 5 章　P1 现金流放大功能（V1.1—V1.2 上线）15

5.1　M6 AI 生意教练（P1，月卡及以上用户）15

5.2　M7 多模态物料生成（P1，增值加购为主）15

5.3　M8 零风险实用工具箱（P1，付费用户可用）15

5.4　M9 零风险解压小游戏（P1，等待页嵌入）16

5.5　M10 个人中心（P1）16

5.6　M11 生态接入（P1，V1.2 起）16

第 6 章　UI 规范：第一眼就高级、第一秒就信任17

6.1　科技风深色主题（严格按色值使用）17

6.2　组件规范（统一尺寸与圆角）17

6.3　关键页设计（直接影响转化率的页面）17

6.4　动效系统（科技感灵魂）18

第 7 章　AI 成本控制：毛利率 ≥ 85% 的铁闸门19

7.1　成本红线19

7.2　六道成本闸门（研发必须全部实现）19

7.3　视频与数字人：绝对不许进标准套餐19

第 8 章　运营自动化：一个人也能跑起来21

8.1　为什么必须自动化21

8.2　V1.0 必须自动化的事项21

8.3　客服与反馈21

第 9 章　科技风 UI 与关键页面清单（附录 A 对应）22

第 10 章　非功能需求（直接影响能不能收钱）24

10.1　性能24

10.2　安全与合规24

10.3　兼容性24

第 11 章　技术架构（一人公司最省事）25

11.1　前后端选型25

11.2　为什么是这套25

11.3　系统分层25

第 12 章　开发排期（V1.0 首版 4 周上线收钱）27

12.1　团队构成（4 名程序员按模块分工，不按技术层分）27

12.2　V1.0 四周排期27

12.3　V1.1—V1.3 排期（现金流转正后再启动）28

第 13 章　冷启动运营：一人公司怎么拿到前 1000 个付费用户29

13.1　零成本冷启动五渠道（不花一分钱广告费）29

13.2　第一周目标29

13.3　首月目标29

13.4　什么时候开始投广告30

第 14 章　现金流监控与五条红线31

14.1　每天必看三张表31

14.2　每月必算三张表31

14.3　五条红线（触及即刹车，不抱任何侥幸）31

14.4　资金分配纪律（每月到账现金按顺序分配）31

第 15 章　验收标准33

15.1　V1.0 上线验收清单33

15.2　上线后第一周验收（市场验证）33

第 16 章　风险与应对35

第 17 章　附录36

附录 A　关键页面清单36

附录 B　术语表36

附录 C　文档修订记录36

# 第 1 章　产品总纲：从第一天起就是现金流产品

## 1.1　核心原则（写在最前面）

本产品从需求文档第一条起就只围绕一个目标：从产品正式上线的第一天起，天天有进账、月月有营收、月月有利润、天天有现金流、月月有现金流。老板的核心工作只有两件：把产品做出来、让产品大卖。产品是过程，大卖是结果。

任何不直接或间接带来现金流的功能、不提高转化率的功能、不降低边际成本的功能、不增强复购与付费意愿的功能，一律不进入 V1.0 范围；所有功能按「现金流贡献值」分 P0/P1/P2 三档，P0 直接决定有没有收入，P1 放大收入，P2 增强体验、仅在 P0+P1 跑通后再加。

本产品可以以个人名义运营，待月流水超过个人主体收款上限（微信个人主体虚拟支付每月 10 万元）、或需要开具企业发票时，再以公司名义运营；产品初期采用个人主体虚拟支付通道，不做 ICP 经营许可证也能合法收款，费率 Android 端 1%、T+3，iOS 端 12%、T+45~60。

- 第一条铁律：产品上线即收款，所有版本都必须有可点击、可完成支付的按钮；没有付费入口的版本不许上线。

- 第二条铁律：每一个功能都必须能回答一个问题——「这个功能上线，能让我多赚多少钱 / 多留几个付费用户？」回答不出来就砍掉。

- 第三条铁律：现金为王。账上现金始终维持 6 个月以上的刚性支出储备，任何运营动作不得使现金可活月数低于 3 个月。

## 1.2　一句话价值主张

产品名：生意快启。

一句话定位：输入你的启动资金、时间与城市，3 分钟告诉你「在你这里能做什么小生意能赚到钱」，付钱后立刻给你一份能直接开干、能直接赚钱的生意启动包——不只是分析，是可直接拿走、可直接用、可直接赚钱的结果。

一句话价值主张（付费页直接用）：花 29.9 元，立刻拿到 10 件能直接开干的交付物，帮你少踩 3 年弯路、少亏 3 万块启动金。

## 1.3　唯一的商业模型：三层现金流漏斗

整个产品的收入来自且仅来自三层漏斗，任何其他收入形式（广告、融资、补贴、联盟导流）在 V1.0 阶段一律不做，防止分散精力：

| 层级 | 产品形态 | 客单价 | 对现金流的贡献 | 核心指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引流层 | 免费商机诊断（3 个方向 + 关键数字 + 风险点） | 0 元 | 获客、建信任，带来付费用户 | 完成诊断率、3 分钟内完成率 |
| 主力层 | 单次开业礼包（29.9 元，10 件交付物） | 29.9 元 | 现金流主力来源，第一个月 70% 以上的营收由此产生 | 首单转化率、付费率、退款率 |
| 利润层 | AI 合伙人月卡 / 年卡（99 元/月、599 元/年）+ 增值加购包 | 99 / 599 / 按条定价 | 拉高 LTV，覆盖长期成本 | 月留存率、年卡转化率、复购率 |

三个层级缺一不可：没有引流层就没有用户；没有主力层就没有现金流；没有利润层就没有长期利润。所有产品设计、所有功能优先级，都围绕这三层漏斗的转化率展开。

## 1.4　目标用户：谁会真的付钱

「人人都爱钱」是传播事实，但不是付费事实。真正会付钱的只有一类人：近期内正在动手做小生意 / 副业、正在为这件事做决策、正在为它花时间和钱的准经营者。

其他人群（长辈、宝妈、学生、老同学）是「谈资传播者」——他们几乎不付费，但他们会把产品转交给真正要动手的人，他们是免费获客通道，不是付费用户，永远不要求他们付费、不在他们身上投付费引导。

| 付费核心人群 | 具体场景 | 付费意愿 | 获客方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 想做副业的上班族 | 工资不够花，想在下班时间做副业，不知道做什么 | 高（立刻想知道做什么能赚钱） | 职场社群、小红书、抖音职场博主 |
| 刚毕业 / 待业想创业的年轻人 | 不想上班，想做点小生意自己干 | 高 | 创业社群、大学生创业群 |
| 小老板想找新方向 / 新开分店 | 已有生意但想扩张，想找新项目 | 极高（他已经在赚钱，付费不敏感） | 本地商家群、商协会、线下地推 |
| 夫妻想开小店 / 开外卖 / 摆摊 | 几万块启动资金，想找个稳当的小生意 | 高 | 本地宝妈群、社区群、本地生活平台 |
| 为孩子 / 家人谋划的人（传播者） | 父母想给孩子出主意、长辈想帮孙辈 | 低（自己不付，但会转付） | 家庭群、朋友圈、同学群 |

传播者带来付费者，付费者成为传播者——这是本产品现金流飞轮的底层逻辑。

# 第 2 章　盈利与定价：五档产品，层层放大现金流

## 2.1　定价原则：每一档都要让用户觉得「占便宜」

定价不是成本加成，而是价值锚定：用户感知价值必须高于定价至少 3 倍以上，他才会当场掏钱。五档产品按「越买越值」设计，每一档向上一档转化时都有明确的价值升级感。

绝对不做免费试用 7 天再收费——免费试用会让用户把产品归到「免费福利账户」，付费意愿暴跌；所有付费都是先付钱、再拿到结果。

心理账户原则：付费名称永远不叫「会员费」「订阅费」，要叫「开业礼包」「启动资金」「30 天开干计划」「AI 合伙人陪跑」——同一笔钱，放进「投资账户」比放进「消费账户」付费意愿高 3 倍以上（心理账户理论，塞勒 2017 诺奖）。

## 2.2　五档产品定价与交付

| 档位 | 名称 | 价格 | 交付内容 | 成本占比 | 毛利率 | 现金流角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费商机诊断 | 0 元 | 3 个匹配商机 + 5 个关键数字 + 风险点 + 一张可保存的机会热度图 | ≤ 0.05 元 / 次（模板化为主） | — | 引流，不产生收入 |
| 2 | 开业礼包（单次） | 29.9 元 | 10 件启动包交付物（详见第 4 章）+ 2 个零风险小工具使用权 30 天 | ≤ 3.5 元 / 单 | ≥ 88% | ★ 现金流主力，第一笔收入 |
| 3 | AI 合伙人（月卡） | 99 元 / 月 | 无限次生成启动包 + AI 生意教练（7×24 对话）+ 工具箱全部功能 + 每周商机更新 | ≤ 13 元 / 月 | ≥ 87% | 月度经常性收入 |
| 4 | 创业全程陪跑（年卡） | 599 元 / 年 | 月卡全部权益 + 30 天深度陪跑（每日任务/场景模拟/每周复盘）+ 2 条 AI 短视频 + 1 条数字人口播 | ≤ 110 元 / 年 | ≥ 81% | 高客单，拉高 LTV |
| 5 | 增值加购包（按需） | 9.9—199 元 / 项 | AI 海报加印（9.9/张）、AI 短视频（49/条）、数字人口播（99/条）、供应商深度线索包（199/套） | 成本 ≤ 售价 20% | ≥ 80% | 增量收入，不包进标准套餐 |

四条定价纪律：① 标准套餐（档位 2/3/4）绝不包含 AI 视频与数字人，这两类成本极高（30 秒视频 6—30 元，数字人 3.7—25.9/条），只能作为增值加购按条收费；② 年卡用户每年只给 2 条视频、1 条数字人额度，超出按加购价购买；③ 所有定价均为永久定价，不做限时折扣、不做跳楼价促销——小公司打价格战必死；④ 所有支付均先付款后交付，绝不做「先体验后付款」。

## 2.3　付费转化的三个临门一脚

- 「专属商机」锁：在 3 个免费商机下方展示第四个「你的专属最佳匹配商机」卡片，带一把锁，点击直接拉起付费页；这是最核心的转化入口，贡献约 60% 的首单。

- 「启动包」按钮锁：在 3 个免费商机详情里放「获取完整启动包」按钮，点击拉起付费页；这是第二大入口，贡献约 25% 的首单。

- 「今日限制」提示：每个免费商机详情底部提示「今日已有 X 位用户获取了这个方向的完整启动包，今日剩余 Y 份」——制造稀缺感，但数字必须真实（后台真实计数），绝不虚假宣传。

支付成功后 1 秒内必须进入启动包生成进度页，不允许出现「支付成功，请稍后」这种空页面——付费与交付的间隔越短，爽感越强、退款率越低。

# 第 3 章　现金流核心引擎：10 件交付物（即得感与价值感的来源）

## 3.1　交付物设计原则

启动包的 10 件交付物是现金流的命根子：用户掏钱买的不是文字、不是分析，是 10 件「能直接拿走、能直接打印、能直接用、能直接赚钱」的东西。每件交付物都必须满足「用户今天拿到，今天就能动手做」。

交付物分三类：① 能直接用的文件（Excel/Word/PDF/图片）；② 能直接说的话（话术/文案）；③ 能直接联系的人（供应商/渠道线索）。三类缺一不可，缺任何一类用户都会觉得「不值这个钱」。

成本控制原则：10 件交付物中，仅 3 件走 AI 实时生成（可行性评分、个性化文案、物料定制），其余 7 件以模板填充为主（框架预设，仅替换用户输入的城市/资金/时间/商机名称等变量），把单次生成总成本控制在 3.5 元以内，确保 29.9 元售价的毛利率≥88%。

## 3.2　10 件交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 类型 | 生成方式 | 用户拿到能做什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专属商机可行性评分卡 | PDF 文件 | AI 生成 | 5 维打分（市场/启动金/毛利/难度/竞争），一眼看懂这个生意靠不靠谱 |
| 2 | 回本测算 Excel 表 | Excel 文件 | 模板填充 + AI 算参数 | 填入房租、进货价、人工费，自动算出回本周期、盈亏平衡点、现金流——所有公式已设好 |
| 3 | 精准客户画像 + 首月获客清单 | PDF + Word | 模板 + AI | 谁是你的客户、在哪里能找到他们、第一周要去的 10 个地点、怎么开口 |
| 4 | 本地一手供应商线索 + 询价话术 | PDF | AI 生成 + 模板 | 本地及 1688 供应商分类清单、给供应商打电话照着念的询价话术（不用自己想） |
| 5 | 定价建议 + 3 套开业活动方案 | PDF | 模板 + AI | 建议定价区间、定价逻辑、开业三天活动、会员/充值方案 |
| 6 | 全流程开店清单（办执照/进货/装修/开业） | PDF 清单 | 模板 | 按时间排好的 Checklist，每天该做什么、需要哪些证件、哪里办，一条不漏 |
| 7 | 首月获客文案 10 条（朋友圈/抖音/小红书） | Word/可复制文本 | AI 生成 | 直接复制粘贴就能发，每条都已经写好、改好、符合平台调性 |
| 8 | 开业宣传物料包（海报 + 二维码 + 门头效果图） | 图片文件 | AI 生图 + 模板 | 开业海报、价目表、微信/支付宝收款二维码、门头效果图，直接下载打印 |
| 9 | 30 天逐日行动日历 | PDF + 日历文件 | 模板 + AI | 从开业前 7 天到开业后 23 天，每天该做什么，标好日期、标好节点 |
| 10 | 风险清单与止损线 | PDF | AI 生成 + 模板 | 这个生意最容易亏在哪、每月亏到多少钱必须立刻停、常见坑与避坑方法 |

10 件交付物中，3—5 件必须带「AI 真实生成」的质感（不能像模板），5—7 件用模板填充确保低成本；用户感知到的价值是「AI 专门为我做的」，实际成本控制在 3.5 元以内。

## 3.3　交付峰值体验：下载页设计

下载页是整个产品的峰值体验点，必须做到用户一眼看到 10 个文件整整齐齐排列，每个文件有清晰的图标、文件名、文件大小、下载按钮，**每个文件旁边直接挂配套小工具入口**：

- 在「宣传物料包」卡片旁放「一键压缩图片发朋友圈」按钮——直接调用图片压缩工具；

- 在「全流程开店清单」卡片旁放「合并所有 PDF 一键打印」按钮——直接调用 PDF 合并工具；

- 在「开业收款二维码」卡片旁放「自定义我的收款码」按钮——直接调用二维码生成工具；

- 在「首月获客文案」卡片旁放「一键改写成适合我的版本」按钮——直接调用文案助手工具。

用户的感受是：我付了 29.9 元，不仅拿到了 10 件东西，连怎么发朋友圈、怎么打印、怎么改文案、怎么生成收款码这些小事都帮我准备好了——这就是「100 分预期、500 分体验」的核心，也是用户立刻觉得「太值了」「相见恨晚」的时刻。

- 页面底部加一个按钮「生成我的开业喜报」——点击生成一张可发朋友圈的科技风喜报图（带品牌标识，但不做硬广），作为终值体验，触发自然分享。

# 第 4 章　功能需求（P0/P1/P2 按现金流贡献分级）

## 4.1　优先级判定标准

所有功能按「现金流贡献值」分三档，判定标准只有一条：这个功能能不能直接或间接让我多收钱、多留客、多裂变、少亏钱。

| 优先级 | 定义 | 上线阶段 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 现金流关键功能 | 没有它收不到钱 / 交付不了 / 看不了数据 | 随 V1.0 上线 | 28 项 |
| P1 现金流放大功能 | 做了能提高转化率、提高客单价、提高裂变 | V1.1—V1.2 | 18 项 |
| P2 体验增强功能 | 做了体验更好、用户更爽，但不直接影响现金流 | V1.3 以后 | 按需增加 |

说明：M0 用户体系 + M1 商机诊断 + M2 支付订单 + M3 启动包生成 + M4 运营后台 + M5 裂变传播 全部为 P0，必须随首版上线；M6 AI 陪跑、M7 多模态物料、M8 工具箱、M9 小游戏、M10 个人中心、M11 生态接入 为 P1；其他功能（桌面端、鸿蒙、App、长期陪跑社群等）均为 P2，V1.0 不做。

## 4.2　M0 用户与账号体系（P0）

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-01 | 手机号快捷登录 | 支持微信授权登录、手机号验证码登录两种方式；不强制注册即可免费诊断 | P0 | 点击登录 3 秒内完成；未登录用户可完成免费诊断，仅在付费时触发登录 |
| M0-02 | 用户画像采集 | 用户注册/付费时采集必要信息：所在城市、启动资金区间、可投入时间、是否有生意经验 | P0 | 信息字段不超过 6 个，全部单选/滑块，不用键盘输入；不强制填真实姓名 |
| M0-03 | 会员状态管理 | 记录用户是否付费、剩余天数、已购次数、已用启动包数、额度剩余 | P0 | 后台可查任意用户会员状态；会员到期前 3 天/1 天自动提醒续费 |
| M0-04 | 邀请关系绑定 | 通过分享链接进来的用户自动绑定邀请人，为分销裂变做准备（分销机制 P1 上线） | P0 | 邀请关系首次绑定后不可修改；后台可查任意用户的邀请来源 |

## 4.3　M1 商机诊断引擎（P0）

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | 首屏点选式入口 | 城市选择（网格）+ 启动资金滑块 + 可投入时间滑块 + 经验选择，无空白输入框 | P0 | 首屏 3 秒看懂、10 秒内选完、一键开始诊断 |
| M1-02 | 三步极速诊断 | 不需要长对话，3 步内出结果：① 选条件 ② 30 秒进度 ③ 3 个商机结果 | P0 | 从进入首屏到看到结果 ≤ 45 秒 |
| M1-03 | 3 个免费商机卡片 | 每个卡片显示：商机名称、启动资金、预计回本周期、毛利率、上手难度、第一个客户在哪、核心风险点 | P0 | 每个卡片带 5 个大字数字；风险点用橙色标注，不吓人但诚实 |
| M1-04 | 机会热度图 | 诊断完成后生成一张「你所在城市的机会热度图」图片，可保存/转发 | P0 | 纯模板生成，单次成本 ≤ 0.01 元；带品牌标识但不带付费引导（转发物不带硬广） |
| M1-05 | 第四个专属商机（带锁） | 在 3 个免费商机下方展示第 4 张卡片「你的专属最佳匹配商机」，带锁图标，点击拉起付费页 | P0 | 卡片显示「解锁后可见」，点击直接拉起付费弹窗 |

## 4.4　M2 支付与订单（P0）

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-01 | 微信支付（个人主体） | 首版先接微信个人主体虚拟支付；Android 端费率 1%、T+3；iOS 端 12%、T+45~60 | P0 | 点击支付 → 拉起微信 → 输入密码 → 支付成功 ≤ 10 秒 |
| M2-02 | 三档支付入口 | 付费弹窗提供「单次 29.9 / 月卡 99 / 年卡 599」三个按钮，单次按钮高亮 | P0 | 三个按钮点击均能完成真实支付；支付成功 1 秒内进入生成进度页 |
| M2-03 | 订单管理 | 记录订单号、用户、商品、金额、支付状态、支付时间、交付状态 | P0 | 后台可查所有订单；支持手动退款、手动标记已处理 |
| M2-04 | 异常订单告警 | 已支付未交付、回调缺失、重复支付等异常订单后台红色高亮，并推送告警 | P0 | 异常订单出现 5 分钟内后台可见；支持一键处理异常 |
| M2-05 | 退款机制 | 支持用户申请退款，客服（你）在后台一键处理；交付物未下载前可全额退款，下载后退款需人工审核 | P0 | 退款流程用户可自助发起；退款后会员权益自动回收 |

## 4.5　M3 启动包生成与交付（P0）

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | 异步生成引擎 | 付费后立即进入生成队列，Celery 异步执行，前端实时展示进度 | P0 | 生成过程 1—3 分钟；中途刷新页面不丢失进度 |
| M3-02 | 进度可视化 | 实时显示「正在分析市场→正在计算回本→正在匹配供应商→正在写文案→正在做物料→正在排日程→完成」，每完成一步打勾 | P0 | 每一步都有文字+进度条；进度条带流光动效；每步之间间隔 8—15 秒（实际生成可更快，间隔为了制造真实感） |
| M3-03 | 10 件交付物生成 | 按 3.2 节清单生成全部 10 件交付物，模板填充 7 件 + AI 生成 3 件 | P0 | 10 件文件齐全、能正常打开、内容与用户城市/资金/时间匹配、无明显模板感 |
| M3-04 | 下载页（峰值体验页） | 10 个文件卡片排列，每个文件可单独下载、一键打包全部下载；每个文件卡片旁挂对应小工具按钮 | P0 | 打开下载页 ≤ 2 秒渲染完成；点击下载立刻开始；支持打包 ZIP 下载 |
| M3-05 | 文件永久保存 | 用户购买的启动包永久保存在「我的启动包」中，可随时重新下载 | P0 | 3 个月后登录仍能看到并下载自己的启动包 |
| M3-06 | 开业喜报生成 | 下载完成后提供「生成开业喜报」按钮，生成一张可发朋友圈的喜报图 | P0 | 10 秒内生成；可直接保存到手机/电脑；带品牌标识但不做硬广 |

## 4.6　M4 运营管理后台（P0，随首版同步上线）

运营后台是老板（你）每天打开的第一件事，从第一版上线起就必须可用，没有后台就等于闭着眼睛做生意。后台独立域名、独立登录、强制二次验证，不与用户端共用登录态。

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-01 | 现金流看板（首页） | 今日营收/订单数/新增用户/付费率/退款率/AI 成本/净现金流，7 日营收趋势图，数据延迟 ≤ 5 分钟 | P0 | 打开后台 3 秒内看到当日数据；数字跳动动画；红色告警异常指标 |
| M4-02 | 用户管理 | 用户列表、详情、会员状态、消费记录、来源渠道，支持筛选/导出/封禁 | P0 | 可按手机号/会员/渠道/时间筛选；点击用户可看全部订单和启动包 |
| M4-03 | 订单管理 | 订单列表、状态、金额、商品、支付时间、交付状态，异常订单红色高亮 | P0 | 支持一键退款、一键补单、导出对账单 |
| M4-04 | 商机库管理 | 在线新增/编辑/上下架商机，支持批量导入；修改后 5 分钟内对用户端生效，无需发版 | P0 | 商机库编辑界面所见即所得；支持版本回滚 |
| M4-05 | AI 成本监控 | 实时显示当日/当月 AI Token 消耗量、成本金额、成本占收入比；超过阈值自动告警 | P0 | 成本占比超过 25% 自动红色告警；可按模型/按功能查看成本分布 |
| M4-06 | AI 提示词配置 | 在线修改商机诊断和启动包生成的提示词，支持版本回滚、一键测试 | P0 | 修改后即时生效；保留最近 10 个版本可回滚 |
| M4-07 | 转化率看板 | 按日/周/月查看漏斗数据：访问→开始诊断→完成诊断→点击付费→支付成功→下载交付物，每一步转化率 | P0 | 能看到每一步流失率；异常流失自动标红 |
| M4-08 | 裂变数据看板 | 查看转发量、转发带来的新用户、转发带来的付费用户、单用户裂变获客成本 | P0 | 能追溯每一笔付费的邀请来源；K 因子实时显示 |

## 4.7　M5 裂变与传播（P0）

裂变是一人公司最便宜的获客方式：用户帮你带用户，CAC（获客成本）可以压到 1—2 元/人，比信息流广告低一个数量级。裂变不是 P2 功能，是 P0——没有裂变现金流做不大。

| 功能编号 | 功能名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-01 | 分享诊断结果 | 免费诊断完成后支持分享机会热度图到微信/朋友圈，带专属邀请码 | P0 | 图片生成 ≤ 3 秒；分享链接带邀请参数；点击链接进来自动绑定邀请人 |
| M5-02 | 分享开业喜报 | 付费用户可生成/分享开业喜报，不带硬付费引导，只带品牌标识与 slogan | P0 | 喜报模板 3 种以上可选；分享出去不显突兀 |
| M5-03 | 今日谈资卡（免费） | 每天一条「同城/本行业赚钱机会速览」卡片，支持一键转发；卡片不带付费引导，只带品牌标识 | P0 | 每日 0 点自动生成更新；每条带来源和日期；单次成本 ≤ 0.03 元（模板化） |
| M5-04 | 分享动作埋点 | 所有分享动作都埋点，统计转发量、点击量、注册量、付费量 | P0 | 后台可看每一张卡片的转发/转化数据 |
| M5-05 | 裂变奖励机制（P1 放开，P0 先埋关系） | 邀请好友付费，邀请人获得 10 元代金券/工具箱延长 30 天 | P1 | P0 先绑定邀请关系，奖励机制 V1.1 上线 |

# 第 5 章　P1 现金流放大功能（V1.1—V1.2 上线）

## 5.1　M6 AI 生意教练（P1，月卡及以上用户）

- AI 陪跑对话：7×24 小时对话，用户任何生意问题都能问，不限制次数（月卡用户）

- 每日任务推送：根据用户当前阶段（想做/准备中/刚开业/运营中），每天推送一条今日任务

- 场景模拟对话：AI 扮演刁钻客户/供应商/房东，让用户提前演练谈判话术

- 每周复盘：自动分析用户这周做了什么、哪里卡住了、下周重点做什么

- AI 教练使用成本控制在 ≤ 10 元/月/用户，通过多轮缓存 + 轻档模型默认路由实现

## 5.2　M7 多模态物料生成（P1，增值加购为主）

- AI 海报生成：用户输入店名/品类/优惠，AI 生成开业海报、宣传单、价目表；年卡用户每月 3 张免费额度，超出按 9.9 元/张收费

- AI Logo 与 VI：为店铺生成 Logo、配色方案、门头效果图（加购 49 元）

- AI 短视频脚本：生成抖音/视频号脚本（加购 29 元/条），AI 成片视频 49 元/条，数字人口播 99 元/条——绝不打包进标准套餐

## 5.3　M8 零风险实用工具箱（P1，付费用户可用）

工具箱全部由团队自研，底层依赖只使用 MIT/Apache/BSD 宽松协议的开源库，绝不用现成成品、绝不引入 GPL/AGPL 依赖，零版权风险。工具全部嵌入主流程，在下载页相应位置直接调用，不单独做工具箱页面。

- 图片压缩与格式转换：JPG/PNG/WebP 互转，支持压缩到朋友圈/群聊合适大小

- PDF 合并与拆分：合并多个 PDF、拆分单页，适合打印清单

- 自定义二维码生成：支持自定义颜色、加 Logo，生成收款码/引流码

- 文案小助手：润色、改写文案，改写成适合朋友圈/抖音/小红书的版本

已砍掉的高风险工具（一个不留）：三消游戏、证件照制作、OCR 图片转文字、PDF 转 Word——分别因为版权换皮风险、人脸隐私合规风险、模型权重授权风险、AGPL 协议传染风险。

## 5.4　M9 零风险解压小游戏（P1，等待页嵌入）

- 指尖解压（原捏泡泡）：纯 CSS+JS 实现，30 个可点击气泡，点击有缩放+音效反馈；美术纯代码绘制，名字原创，零版权风险

- 数字合成（原 2048）：基于 MIT 协议版本 100% 重写逻辑+UI，换原创渐变科技风皮肤，名字原创不碰商标

两个小游戏全部免费、无内购、无广告（不需要办游戏版号），只在生成等待页提供入口，目的是让等待时间不焦躁、降低中途跳出率，不是独立产品。

## 5.5　M10 个人中心（P1）

- 我的启动包：所有已购买的启动包列表，可重新下载

- 会员状态与续费：显示当前会员等级、剩余天数、一键续费

- 我的喜报与素材：所有已生成的海报/喜报/二维码

- 收藏的商机与谈资：收藏过的商机、今日谈资历史

- 设置：账号与安全、隐私设置、注销账号（≤3 步可达）

## 5.6　M11 生态接入（P1，V1.2 起）

- 微信小程序：用 uni-app 同一套代码编译到微信小程序，接入微信支付闭环

- 微信内 AI 助手：通过微信公众号/小程序内对话，用户不用下载 App 就能问 AI 生意问题（基础对话免费，深度引导到付费）

Android / iOS App、HarmonyOS、Windows / macOS 桌面端、支付宝生态接入全部列为 P2，等月流水破 10 万后再启动，V1.0/V1.1 不做。

# 第 6 章　UI 规范：第一眼就高级、第一秒就信任

## 6.1　科技风深色主题（严格按色值使用）

用户是视觉动物，第一眼决定他要不要用。UI 采用豆包/千问同款科技风深色主题：克制、细腻、流畅，拒绝土味赛博朋克（乱闪霓虹、3D 特效全部禁止）。高级感来自留白和动效，不是来自堆元素。

| 用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 页面主背景 | #0F172A 深邃藏蓝黑，叠加 135° 渐变到 #1E293B | 不要纯黑，纯黑太死板；藏蓝黑有深邃科技感 |
| 卡片背景 | rgba(255,255,255,0.06) + 12px 毛玻璃模糊 | 豆包同款毛玻璃质感，卡片悬浮有层次 |
| 主品牌色 | linear-gradient(90deg, #165DFF 0%, #7B61FF 100%) 蓝紫渐变 | 大公司科技感，不用花里胡哨的彩色 |
| 主按钮发光 | 0 0 20px rgba(22,93,255,0.4) | 主按钮呼吸光效 2s 明暗循环 |
| 文字色 | 标题 #FFFFFF / 正文 rgba(255,255,255,0.85) / 辅助文字 rgba(255,255,255,0.45) | 对比度舒适不刺眼 |
| 状态色 | 成功绿 #00B42A / 警告橙 #FF7D00 / 危险红 #F53F3F | 只在状态提示用，平时不出现 |

## 6.2　组件规范（统一尺寸与圆角）

- 按钮：圆角 12px，主按钮蓝紫渐变+呼吸光效，悬停放大 1.02 倍、点击缩小 0.98 倍，动效时长 0.2s

- 卡片：圆角 16px，毛玻璃背景，1px 半透明白边，阴影 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.2)，悬停上移 2px

- 滑块/输入框：圆角 8px，选中状态带主色蓝紫光晕，不用原生控件

- 图标：2px 描边线性图标，颜色与文字统一，不用彩色立体图标

- 弹窗：毛玻璃背景，圆角 20px，不做红底黄字促销风

## 6.3　关键页设计（直接影响转化率的页面）

- 首屏：大标题白色带微发光「30分钟，给你能直接开干的生意启动包」，三个大圆角滑块（启动资金/时间/城市），底部大渐变发光按钮「帮我找生意」，背景缓慢流动淡蓝紫粒子，3 秒看懂无广告无弹窗

- 等待页：背景缓慢流动蓝紫粒子（低透明度不抢视线），进度条带流光，每完成一步打勾有动效，右下角小气泡「等待无聊？玩10秒解压游戏」

- 结果页：3 个商机卡片毛玻璃，关键数字大号等宽字体+主色高亮+从0跳动到目标值，卡片依次从下往上滑入；风险点橙色小字标注

- 付费弹窗：毛玻璃弹窗，10 件交付物逐条打勾清单，底部蓝紫发光支付按钮，无「限时优惠」「最后名额」等虚假套路

- 交付页（峰值体验）：10 个文件卡片排列，每个可单独下载/打包下载，⭐ 标记核心高价值文件，旁边挂工具快捷按钮，底部「生成开业喜报」按钮

## 6.4　动效系统（科技感灵魂）

- 页面转场 0.3s：新页面从右滑入+淡入，旧页面左滑出+淡出

- 按钮/卡片交互：悬停 0.2s 弹性缓动，有明确反馈

- 数字跳动：结果数字从 0 跳到目标值，时长 0.8s

- 卡片依次入场：每张间隔 0.1s 从下往上滑入

- 支付成功：蓝紫色小礼花动效，随后进入生成进度

# 第 7 章　AI 成本控制：毛利率 ≥ 85% 的铁闸门

## 7.1　成本红线

AI 成本是现金流最危险的隐形杀手：一次智能体任务的 Token 消耗可达单轮问答的 3500 倍，视频/数字人成本极高。所有档位的 AI 成本必须严守以下红线：

| 档位 | 单次/单月 AI 成本上限 | 毛利率下限 |
| --- | --- | --- |
| 免费诊断（单次） | ≤ 0.05 元 | —（引流层，成本计入获客成本） |
| 开业礼包（单次 29.9 元） | ≤ 3.5 元 | ≥ 88% |
| AI 合伙人月卡（99 元/月） | ≤ 13 元/月 | ≥ 87% |
| 创业陪跑年卡（599 元/年） | ≤ 110 元/年 | ≥ 81% |

任何功能迭代导致成本超过上述红线，必须先优化模型路由/缓存/模板比例，否则不许上线。运营后台必须实时监控 AI 成本占收入比，超过 25% 自动告警。

## 7.2　六道成本闸门（研发必须全部实现）

- 模型路由：默认走轻档模型（如国产小参数模型），效果不达标才升级中档；绝不一上来就跑最贵模型；同一代模型价差可达 100 倍

- 全链路缓存：系统提示词、工具定义、商机库、模板、常用问答全部缓存；前缀禁止含时间戳/用户 ID 等破坏缓存的字段；缓存命中价可低至未命中价的 1/25

- 模板化交付：10 件交付物中 7 件走模板填充，只有 3 件走 AI 实时生成，把模型成本压到总成本的 10% 以内

- 轮数上限：诊断 ≤8 轮、启动包 ≤25 轮、AI 教练单会话 ≤10 轮，防止智能体放飞

- 多模态限额：生图按张扣额度，视频/数字人只作为增值加购，绝不允许免费调用

- 预算熔断：用户级/项目级/密钥级三重上限，触及后自动降级到模板模式，而不是直接拒绝服务

## 7.3　视频与数字人：绝对不许进标准套餐

AI 视频成本 0.2—1 元/秒，数字人 3.7—25.9 元/条，这两类一旦混入标准套餐，毛利率直接从 88% 跌到负数，立刻亏损。因此明确规定：

- 标准套餐（29.9 单次 / 99 月卡 / 599 年卡）不包含任何 AI 生成视频与数字人

- 年卡用户赠送「3 条 AI 短视频 + 1 条数字人口播」作为体验额度，超出必须按加购价购买

- AI 视频 49 元/条、数字人口播 99 元/条，加购毛利率 ≥ 80%

# 第 8 章　运营自动化：一个人也能跑起来

## 8.1　为什么必须自动化

你只有一个人，不可能 24 小时在线客服、不可能手动处理每一笔订单、不可能每天手动发内容。所有高频重复动作必须由系统自动完成，你只做只有你能做的事：选方向、做内容、谈合作、看数据。

判断标准：任何每天要做 1 次以上的动作，如果不能自动化，就不要做；任何每周要做 3 次以上的动作，必须自动化。

## 8.2　V1.0 必须自动化的事项

| 事项 | 自动化方式 | 人工介入频率 |
| --- | --- | --- |
| 支付成功→开始生成→交付 | 全流程自动，支付回调直接触发 Celery 任务 | 0 介入（异常时告警） |
| 订单对账 | 每日凌晨自动生成对账表，异常订单告警推送到你手机 | 每日看 1 次，异常才处理 |
| 每日谈资卡生成 | 每日 0 点自动生成并发布，人工每周抽检一次 | 每周抽检 1 次 |
| 会员到期提醒 | 到期前 3 天/1 天自动推送续费提醒 | 0 介入 |
| 退款审核（未下载） | 用户申请后自动退款并回收权益 | 0 介入 |
| 数据日报 | 每日早上 9 点推送到你微信：昨日营收/订单/新增/成本/净现金流 | 每天看 1 次 |
| 异常告警 | 异常订单/成本超限/服务器故障立刻推送告警 | 异常才处理 |

## 8.3　客服与反馈

- 机器人客服覆盖 80% 常见问题（怎么用、怎么下载、怎么退款、怎么开发票）

- 复杂问题（启动包不对、退款争议）转人工（你），每天集中处理 2 次（中午 12 点、晚上 8 点）

- 用户反馈入口放在交付页，反馈自动进后台待办队列，每周集中处理一次

# 第 9 章　科技风 UI 与关键页面清单（附录 A 对应）

产品按以下页面制作，前端按顺序开发，全部科技风深色主题，移动端优先自适应：

| 编号 | 页面名称 | 优先级 | 核心要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 欢迎启动页 | P0 | Logo+卖点卡片+开始使用按钮，0 注册门槛 |
| P02 | 商机诊断首页 | P0 | 城市网格+资金/时间滑块+经验选择+主按钮 |
| P03 | 诊断等待页 | P0 | 流光进度条+步骤打勾+小游戏入口 |
| P04 | 商机推荐结果页 | P0 | 3个商机卡片（5个大字数字+风险）+第4个锁定商机 |
| P05 | 付费解锁弹窗 | P0 | 10件交付物清单+支付方式+安全承诺 |
| P06 | 启动包生成中页 | P0 | 生成步骤进度+礼花动效+游戏入口 |
| P07 | 启动包交付页 | P0 | 10个文件卡片+工具快捷按钮+喜报生成 |
| P08 | 个人中心 | P1 | 用户信息+会员状态+我的启动包 |
| P09 | 会员购买页 | P1 | 三档定价+权益清单+支付按钮 |
| P10 | 工具箱（嵌入交付页） | P1 | 4个工具卡片与界面 |
| P11 | 指尖解压游戏 | P1 | 30个可点击气泡+计数/重置 |
| P12 | 数字合成游戏 | P1 | 4×4网格+分数/最高分 |
| P13 | 今日谈资卡 | P0 | 每日一条+一键转发+来源日期 |
| P14 | 管理后台首页（数据看板） | P0 | 9个核心数据卡+营收趋势+商机TOP+异常告警 |
| P15 | 后台-用户管理 | P0 | 筛选+用户列表+操作+导出 |
| P16 | 后台-订单管理 | P0 | 状态Tab+异常高亮+退款+导出 |
| P17 | 后台-商机库与提示词 | P0 | 商机卡片网格+提示词编辑+版本回滚 |
| P18 | 后台-成本监控 | P0 | AI成本/占比/分布/阈值告警 |
| P19 | 后台-转化率与裂变看板 | P0 | 漏斗图+K因子+邀请数据 |

# 第 10 章　非功能需求（直接影响能不能收钱）

## 10.1　性能

- 首屏加载 ≤ 2 秒（3G 网络 ≤ 4 秒），白屏时间超过 3 秒用户直接关掉——这是现金流的生命线

- 支付完成到进入生成页 ≤ 1 秒，下载页渲染 ≤ 2 秒

- 后台数据看板打开 ≤ 3 秒看到核心数据

- 并发支持：单台服务器支持 500 QPS，上线初期够用；用户量上来后水平扩容

## 10.2　安全与合规

- 支付密钥、API Key 一律走环境变量或配置中心，绝不进代码库

- 所有支付回调必须主动查单，绝不只靠回调判断支付状态，防止漏单

- 用户数据加密存储，敏感信息（手机号）脱敏展示

- 不收集不必要的个人信息，符合《个人信息保护法》最小必要原则

- 明确禁止收益承诺、虚假宣传、性别/年龄歧视话术、公众人物背书（合规五条红线）

- 免费层提供基础服务，付费层提供增值服务，不搞诱导付费、不搞套路营销

## 10.3　兼容性

- V1.0 网页版兼容 Chrome/Edge/Safari/微信内置浏览器最新两个版本

- 移动端优先适配（375px—430px 宽度），桌面端自适应

- 不支持 IE 浏览器，直接提示升级浏览器

# 第 11 章　技术架构（一人公司最省事）

## 11.1　前后端选型

| 层级 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + uni-app + Element Plus 风格组件 | 一套代码可编译 H5/小程序/App；开发快、生态大 |
| 后端 | Python 3.12 + FastAPI | AI 生态原生、异步支持好、开发速度最快 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + Redis 7 | PG 存业务数据、Redis 做缓存和队列 |
| 异步任务 | Celery + Redis | 启动包异步生成必须，防止接口超时 |
| AI 网关 | 自研轻量多模型路由（支持缓存、降级、成本统计） | 控制成本、多模型故障自动切换 |
| 支付 | 微信支付个人主体虚拟支付；后续公司主体升级 | V1.0 就能合法收款，不用等注册公司 |
| 文件存储 | 对象存储（COS/OSS） | 交付物文件存储和分发 |
| 部署 | Docker + Nginx + Uvicorn，单台云服务器起步（2核4G够用） | 一人运维足够；用户量上来再加机器 |

## 11.2　为什么是这套

- Python 是 AI 生态的绝对主场：LangChain/LlamaIndex/所有开源模型 SDK 都是 Python 原生，写得快、招人容易

- FastAPI 是 2026 年 AI 后端默认框架：异步、自动生成接口文档、Pydantic 校验 AI 返回 JSON，防止 AI 返回异常搞崩服务

- uni-app 一套代码可编译多端，V1.0 先出 H5，V1.1 编译到小程序，后续 App/鸿蒙都能复用——不重复写代码，一人团队的最优解

- 起步阶段单台 2核4G 云服务器 + Redis + PG 足够支撑月营收 10 万级规模，月成本 ≤ 300 元，现金流压力极小

## 11.3　系统分层

- 用户端层：H5（V1.0）→ 小程序（V1.1）→ App（V1.2）

- 网关与鉴权层：Nginx + 用户鉴权 + 限流

- 业务服务层：诊断引擎 / 支付订单 / 启动包生成 / 用户会员 / 裂变传播 / 运营后台

- AI 能力层：多模型路由 + 提示词管理 + 缓存 + 成本统计

- 数据层：PostgreSQL（业务数据）+ Redis（缓存/队列）+ 对象存储（交付物文件）

- 管理后台层：独立部署、独立域名、独立登录

# 第 12 章　开发排期（V1.0 首版 4 周上线收钱）

## 12.1　团队构成（4 名程序员按模块分工，不按技术层分）

| 角色 | 负责模块 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 研发 A | 用户+诊断+支付+订单 | M0/M1/M2 用户、诊断引擎、支付、订单、退款 |
| 研发 B | 启动包生成+运营后台 | M3 启动包生成、M4 运营后台全部功能、成本监控 |
| 研发 C | 裂变传播+交付页+工具 | M5 裂变（谈资卡/喜报/分享）、交付页峰值体验、工具箱（P1 部分先做 P0 用到的） |
| 研发 D | 前端 UI+动效+响应式 | 所有页面 UI 与动效、科技风样式、组件库、移动端适配 |

说明：小游戏、AI 教练、多模态、App/小程序/桌面端都是 P1/P2，V1.0 不做，只做 P0 的 28 个功能点，4 周上线收钱。

## 12.2　V1.0 四周排期

| 周次 | 研发 A | 研发 B | 研发 C | 研发 D | 结束标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 用户表+登录+手机号验证+城市/资金/时间数据模型 | FastAPI 项目骨架+PG+Redis+Celery 部署+文件存储 | 分享链接+邀请关系绑定 | 首屏+等待页+结果页静态 UI（科技风） | 本地可走通「选条件→3个商机」流程 |
| 第2周 | 微信支付接入+订单表+回调+退款接口+异常告警 | 启动包生成引擎（模板7件+AI生成3件）+下载接口 | 今日谈资卡模板化生成+分享海报生成 | 付费弹窗+生成中页+交付页 UI+动效 | 你自己能真实付通29.9元并下载到10个文件 |
| 第3周 | 会员状态/到期提醒/用户画像字段补全 | 后台8个页面全部开发（看板/用户/订单/商机/提示词/成本/转化/裂变） | 开业喜报生成+交付页工具快捷按钮 | 后台UI+管理登录+二次验证+数据图表 | 打开后台3秒看到当日数据；异常订单红色高亮 |
| 第4周 | 压测+支付全链路测试+iOS/Android支付通道验证 | 成本闸门+模型路由+缓存+熔断机制 | 埋点全部完成（转化/成本/裂变） | 移动端适配+性能优化+首屏2秒加载 | 上线；至少30个真实付费用户；首单转化率≥3% |

## 12.3　V1.1—V1.3 排期（现金流转正后再启动）

- V1.1（第5—6周，验证关通过后）：微信小程序编译上线、裂变奖励机制、工具箱四个工具、两个小游戏

- V1.2（第7—10周）：AI 教练月卡功能、多模态海报/Logo 生成、会员购买页、个人中心

- V1.3（第11周以后）：App、年卡深度陪跑、短视频/数字人加购包、供应商深度线索包

熔断线：首月付费转化率低于 3%，停下开发 P1，所有人集中优化交付物和价值主张——不要靠铺端解决没人付钱的问题。

# 第 13 章　冷启动运营：一人公司怎么拿到前 1000 个付费用户

## 13.1　零成本冷启动五渠道（不花一分钱广告费）

- 亲友种子：上线第一周拉 30—50 个身边想做生意/做副业的朋友免费体验，收集反馈，这 30 个人里至少有 10 个愿意付 29.9——他们是你第一批真实付费、第一批口碑

- 小红书/抖音内容：每天发 1—2 条短视频/图文，内容就是「XX城市3万块能做什么小生意」「2026年最稳的5个小成本生意」「做XX生意一个月能赚多少钱」，每条带一句「我用AI工具算过，想测算自己能做什么的评论区留言」

- 本地商家/创业社群：加入本地商家群、创业群、副业群、宝妈群，不发硬广，先给价值（分享商机、分享测算），自然有人问你用什么算的

- 朋友圈+谈资卡裂变：每天发今日谈资卡到朋友圈和几个群，让长辈、朋友、老同事转发——他们不付费，但他们会把真正要做生意的人带进来

- 本地地推（可选）：去批发市场、创业园区、大学城，扫二维码免费给人测一次，现场转化——转化率最高，但费时间

## 13.2　第一周目标

- 100 个种子用户用过免费诊断

- 至少 30 个真实付费用户

- 5 个用户主动分享到朋友圈/群

- 收集至少 20 条真实反馈（哪里卡、哪里值、哪里不值）

## 13.3　首月目标

- 1000+ 独立访客

- 100+ 付费用户

- 营收 ≥ 3000 元

- 首单转化率 ≥ 3%

- 退款率 ≤ 5%

- K 因子（平均每个用户带来新用户数）≥ 0.3（朝着 1.0 努力）

## 13.4　什么时候开始投广告

在没验证三个门槛之前，一分钱广告费都不要花：

- 首单转化率 ≥ 3%

- LTV / CAC ≥ 3（用户终身价值是获客成本的 3 倍以上）

- 回本周期 ≤ 3 个月（投 1 块钱 3 个月内能赚回来）

三个门槛全过了再开始小规模投放，每天投 100 元测试，跑正了再放大；跑不正立刻停，绝不烧钱。V1.0 阶段完全靠零成本渠道，一个人完全做得过来。

# 第 14 章　现金流监控与五条红线

## 14.1　每天必看三张表

- 当日营收/订单/新增/退款/净现金流——早上打开后台第一眼

- 转化漏斗：访问→诊断→付费→下载各步转化率，哪一步掉了立刻改

- 异常告警：异常订单、成本超限、故障告警，看到就处理

## 14.2　每月必算三张表

- 月度利润表：营收-通道费-AI成本-服务器-其他费用=当月利润

- 单位经济模型：每个付费用户成本多少、赚多少、LTV多少、回本几个月

- 现金可活月数：账上现金 ÷ 月净烧钱额——这个数比月营收更重要

## 14.3　五条红线（触及即刹车，不抱任何侥幸）

| 红线 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 现金可活月数 < 6个月 | 账上现金不够覆盖6个月刚性支出 | 停止所有非必要投入，只保交付与获客 |
| 现金可活月数 < 3个月 | 账上现金不够3个月刚性支出 | 熔断：只保服务器和交付，所有扩张全部暂停 |
| AI 成本占收入 > 25% | 当月 AI 成本超过收入四分之一 | 执行成本闸门，降级模型、提高缓存、增加模板比例 |
| 付费转化率 < 1% 持续2周 | 两周内付费率不到1% | 停止开发新功能，所有人集中优化价值主张与交付物 |
| 单一渠道收入 > 60% | 超过六成收入来自一个渠道 | 加速拓展其他渠道，防止被卡脖子 |

## 14.4　资金分配纪律（每月到账现金按顺序分配）

| 顺序 | 科目 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变动成本预留（通道费+AI成本+退款+税费） | 按实际全额预留 |
| 2 | 固定成本（服务器+工具+必要外包） | 实报实销，能省则省 |
| 3 | 保命钱（留存现金储备） | 经营现金流的 25% |
| 4 | 优化投入（转化率/留存/产品体验） | 15% |
| 5 | 增长投放（过了三门槛才执行） | 30% |
| 6 | 创始人利润（你自己的收入） | 30% |

利润不是花剩下的，是先切出来的；保命钱永远不能动。这样滚动下去，每个月都有利润进你口袋，同时产品在越做越好，规模在越滚越大。

# 第 15 章　验收标准

## 15.1　V1.0 上线验收清单

- 用户能在浏览器打开产品，首屏 ≤ 2 秒加载完成，能看到科技风深色主题

- 用户能 10 秒内选完城市/资金/时间，一键开始诊断

- 45 秒内能看到 3 个商机卡片，每个带 5 个数字和风险点

- 点击锁定商机/启动包按钮能拉起付费弹窗，清晰看到10件交付物清单

- 能真实付通29.9元（微信支付），支付成功1秒内进入生成进度页

- 1—3分钟内生成完10件交付物，交付页展示10个文件卡片+工具快捷按钮

- 能单独下载每一个文件，也能打包ZIP下载全部，文件都能正常打开

- 能生成开业喜报图，保存并分享

- 今日谈资卡每日自动生成，能一键转发，带来源与日期

- 管理后台能登录，打开3秒内看到当日营收/订单/新增/成本/转化率/裂变数据

- 后台能查用户、订单、商机，能手动退款，异常订单红色高亮

- 成本监控可见，AI成本占比实时显示，超过25%自动告警

- 每日数据日报能自动推送到你微信/手机

- 退款流程用户能自助发起，未下载自动退款，会员权益自动回收

- 全链路HTTPS，支付流程安全，密钥不在代码库中

## 15.2　上线后第一周验收（市场验证）

- 有 ≥ 30 个真实付费用户（不是你自己测试）

- 首单付费转化率 ≥ 3%

- 退款率 ≤ 5%

- 至少有 5 个用户主动转发产品到朋友圈/群

- 至少有 10 条真实用户反馈（正面或负面都可以，最怕没反馈）

以上5条全部达标，产品验证通过，启动V1.1小程序开发；有任何一条不达标，回头改产品，不开发新功能。

# 第 16 章　风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首单转化率低于1% | 中 | 致命：现金流为负 | 停下开发，集中优化交付物价值和付费页文案；找种子用户深度访谈找出为什么不付钱 |
| AI成本失控 | 中 | 高：毛利率暴跌 | 六道成本闸门全部实现；成本超25%自动降级；视频/数字人绝不打包 |
| 支付通道问题 | 低 | 致命：收不到钱 | 支付回调+主动查单双重保险；异常订单告警；备用通道预案 |
| 交付物质量差被吐槽 | 中 | 高：口碑崩塌 | 3件AI生成件加人工抽检机制；差评集中的交付物立刻改提示词；承诺不满意退款 |
| 被同行抄袭 | 中 | 中 | 速度取胜、口碑取胜、持续迭代；小公司最大的壁垒是现金流正循环，不是功能 |
| 个人主体月流水超10万上限 | 低（首半年） | 中 | 提前1个月准备公司主体注册，平稳过渡；月流水破8万即启动注册流程 |
| 平台合规风险 | 低 | 高 | 五条营销合规红线严格执行；不做收益承诺、不做虚假宣传、不碰敏感话题 |
| 服务器故障/宕机 | 低 | 高 | 监控告警+自动重启；每日数据备份；准备备用服务器预案 |

# 第 17 章　附录

## 附录 A　关键页面清单

见第 9 章 P01—P19 共 19 个页面，前端按编号顺序开发。

## 附录 B　术语表

- CAC：Customer Acquisition Cost，获客成本，获得一个付费用户花的钱

- LTV：Life Time Value，用户终身价值，一个用户在整个生命周期给你贡献的收入

- K因子：病毒传播系数，平均每个用户带来多少新用户；K>1 就是自增长飞轮

- OPC：One Person Company，一人公司，本文档即指你目前的状态

- 毛利率：(营收-变动成本)/营收，本产品目标毛利率≥85%

- P0/P1/P2：优先级，P0 随首版上线，P1 现金流转正后做，P2 规模起来后再做

## 附录 C　文档修订记录

| 版本 | 日期 | 核心变化 |
| --- | --- | --- |
| V2.0—V4.7 | 2026.10.3—10.6 | 全平台覆盖、科技风UI、AI智能体、零风险合规、现金流模型、用户心理、社交传播、MVP作战计划等多轮迭代（过程版本） |
| V5.0 | 2026.10.6 | ★ 现金流导向版：一人OPC公司专用。所有功能按现金流贡献重新分级；P0/P1/P2 重新划分；V1.0 聚焦 28 个 P0 功能、4 周上线收钱；明确五档产品定价与毛利率目标；明确运营自动化、冷启动五渠道、五条现金流红线；明确不讨论开发速度、不讨论开发周期，只讨论产品本身如何最大化现金流 |