生意快启

V2.2 与 V5.0 需求文档差异对比

暨已开发代码复用评估报告

—— 代码已按 V2.2 开发完成，现在要改多少？ ——

文档版本：对比报告 V1.0

编制日期：2026 年 10 月 6 日

对比基准：V2.2（已开发） / V5.0（最新有效版本）

核心结论：不是全新产品。核心闭环 100% 保留，代码复用率约 80%–85%。

V5.0 = V2.2 的「现金流精简版 + 涨价版 + 裂变增强版」。

目　录

第 1 章　一句话结论1

1.1　直接回答1

1.2　三个数字看懂差异1

1.3　对你已写代码的总体判断1

第 2 章　完全没有变的部分（这部分代码可以直接保留）3

2.1　核心业务闭环（100% 保留）3

2.2　十件交付物清单（逐条对照）3

2.3　技术架构与选型4

2.4　科技风 UI 设计规范4

2.5　运营后台的基础能力5

第 3 章　变了的部分（必须修改，不改会直接影响收入）6

3.1　定价体系：三档全线涨价约 3 倍6

3.2　裂变模块：从 P1 升为 P06

3.3　运营后台：新增三块看板6

3.4　交付物生成策略：明确「7 件模板 + 3 件 AI」7

3.5　开发顺序：从「七端排期」改为「网页版先行、其余按需」7

3.6　免费层边界（基本一致，工具箱有调整）8

第 4 章　新增的部分（V2.2 没有，要补做）9

4.1　裂变与传播 M5（P0，最优先）9

4.2　AI 成本监控与六道成本闸门（P0）9

4.3　运营自动化（V5.0 第 8 章）10

4.4　P1 新增模块（V1.0 不做，现金流转正后启动）10

4.5　新增的非功能内容（不是代码，但研发要给数据）10

第 5 章　可以砍掉或延后的部分（V2.2 做了但 V5.0 不要）11

5.1　M9 消息与提醒（V5.0 已删除该模块）11

5.2　个人中心（P0 降为 P1）11

5.3　多端适配工作（暂停）11

5.4　多端支付通道（延后）11

第 6 章　模块对照总表12

6.1　V2.2 → V5.0 模块映射12

6.2　变化性质分类12

第 7 章　你现在的行动清单13

7.1　必须立刻改的五件事13

7.2　代码复用评估13

7.3　建议的下一步13

7.4　给你的一句话13

附录 A　功能点数量对照14

附录 B　关键差异速查表15

附录 C　文档修订记录16

# 第 1 章　一句话结论

本文件回答一个问题：产品代码已经按 V2.2 做完了，现在的 V5.0 到底是「升级」，还是「另一个产品」？需要重做多少？

## 1.1　直接回答

不是全新产品。V5.0 是在 V2.2 的基础上做了三件事：砍掉不产生现金流的功能、把定价提高约 3 倍、把「裂变传播」和「成本监控」提为首版必做。

核心业务闭环一行没动——还是「选条件 → 诊断 → 看 3 个免费商机 → 付费 → 拿 10 件交付物」。你已经写好的代码，绝大部分可以保留。

所以准确的表述是：V5.0 = V2.2 的「现金流精简版 + 涨价版 + 裂变增强版」，不是推倒重来。

## 1.2　三个数字看懂差异

| 对比维度 | V2.2（你已按此开发） | V5.0（最新） | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定价（单次/月/年） | 9.9 / 39 / 199 元 | 29.9 / 99 / 599 元 | 约 3 倍 |
| 详细功能点表 | 85 项（M1–M11 全展开） | 33 项（仅 P0 的 M0–M5 逐条） | 大幅精简 |
| 章节 / 表格数 | 14 章 + 2 附录、73 张表 | 16 章 + 3 附录、22 张表 | 大幅精简 |
| 端覆盖 | 七端路线图（含小程序/App/桌面/鸿蒙） | 网页版先行，其余按需 | 范围收窄 |
| 新增核心模块 | 无 | 裂变传播、AI 成本监控 | 从零补做 |

## 1.3　对你已写代码的总体判断

预估代码复用率：80%–85%。

把现有代码分成四类，处理方式完全不同：

| 类别 | 占比 | 包含内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可直接保留 | 约 70% | 核心业务闭环、10 件交付物、技术架构、UI 规范、后台基础功能 | 不用改 |
| 需要修改 | 约 15% | 定价与全部价格文案、交付物生成策略、后台三块看板、免费层边界 | 按第 3 章改 |
| 新增补做 | 约 15% | 裂变与传播模块、AI 成本监控、运营自动化 | 按第 4 章补 |
| 暂停/砍掉 | 少量 | M9 消息提醒、多端适配、iOS 内购 | 按第 5 章停 |

下面的第 2 章到第 5 章，就是把这四类逐条展开。第 6 章是模块对照总表，第 7 章是可以直接照着做的行动清单。

# 第 2 章　完全没有变的部分（这部分代码可以直接保留）

先讲没变的部分，因为这部分最多、也最让人安心——你已经花的功夫没有白费。

## 2.1　核心业务闭环（100% 保留）

两版完全一致，这一段代码不用动：

- 首屏点选式入口（城市 / 启动资金 / 可投入时间 / 经验）

- 诊断等待页（进度条 + 分阶段文案 + 小游戏入口）

- 3 个免费商机卡（每个带 5 个关键数字 + 风险点）

- 第 4 张带锁的「专属商机」卡，点击拉起付费

- 付费弹窗（交付物清单 + 三档价格）

- 异步生成 10 件交付物（进度可视、中途刷新不丢进度）

- 交付页（10 张文件卡 + 打包下载 + 开业喜报）

对应的模块映射如下：

| 业务环节 | V2.2 模块 | V5.0 模块 | 是否变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏与启动 | M1 | M1-01 / M0-02 | 未变 |
| 生意诊断 | M2 | M1-02 / M1-04 | 未变 |
| 商机匹配 | M3 | M1-03 / M1-05 | 未变 |
| 生成与交付 | M4 | M3-01 ~ M3-06 | 未变 |
| 付费与订单 | M5 | M2-01 ~ M2-05 | 功能未变，定价变了 |
| 用户与账号 | M11 部分 | M0-01 ~ M0-04 | 未变 |

## 2.2　十件交付物清单（逐条对照）

这是产品最核心的资产。逐条比对后结论很清楚：9 件完全一致，第 8 件只是补了一个素材。

| 序号 | V2.2 名称 | V5.0 名称 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最佳商机可行性评分卡 | 专属商机可行性评分卡 | 无变化 |
| 2 | 回本测算表 | 回本测算 Excel 表 | 无变化 |
| 3 | 客户画像与获客清单 | 精准客户画像 + 首月获客清单 | 无变化 |
| 4 | 供应商线索与询价话术 | 本地一手供应商线索 + 询价话术 | 无变化 |
| 5 | 定价建议与开业活动方案 | 定价建议 + 3 套开业活动方案 | 无变化 |
| 6 | 开店流程清单 | 全流程开店清单 | 无变化 |
| 7 | 获客文案模板 10 条 | 首月获客文案 10 条 | 无变化 |
| 8 | 店名与宣传物料 | 开业宣传物料包（海报+二维码+门头效果图） | 明确增加「门头效果图」 |
| 9 | 30 天行动日历 | 30 天逐日行动日历 | 无变化 |
| 10 | 风险清单与止损线 | 风险清单与止损线 | 无变化 |

结论：你已经做好的模板和生成逻辑，几乎不用改。

## 2.3　技术架构与选型

| 层次 | V2.2 | V5.0 | 是否变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + uni-app + Element Plus | 同 | 未变 |
| 后端 | Python 3.12 + FastAPI | 同 | 未变 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + Redis 7 | 同 | 未变 |
| 异步任务 | Celery + Redis | 同 | 未变 |
| AI 网关 | 自研多模型路由（缓存/降级） | 同，新增成本统计与预算熔断 | 微调 |
| 支付 | 微信支付 + iOS 内购 | 微信个人主体虚拟支付优先 | 调整 |
| 部署 | Docker + Nginx + Uvicorn | 同（2 核 4G 单机起步） | 未变 |

## 2.4　科技风 UI 设计规范

色值、组件、动效几乎逐字相同。V2.2 第 5 章与 V5.0 第 6 章可直接对照使用，不需要重新设计。

- 主背景：#0F172A 深邃藏蓝黑，叠加 135° 渐变到 #1E293B

- 卡片背景：rgba(255,255,255,0.06) + 12px 毛玻璃模糊

- 主品牌色：linear-gradient(90deg, #165DFF 0%, #7B61FF 100%) 蓝紫渐变

- 圆角：按钮 12px / 卡片 16px；动效：按钮 0.2s、页面转场 0.3s

- 首屏加载 ≤ 2 秒（V5.0 明确写入非功能需求，是「现金流的生命线」）

## 2.5　运营后台的基础能力

用户管理、订单管理、商机库管理、提示词配置、退款处理——两版一致，这部分代码可以保留。

V5.0 只是在它之上加了「三块看板」，见 3.3 节。

# 第 3 章　变了的部分（必须修改，不改会直接影响收入）

## 3.1　定价体系：三档全线涨价约 3 倍

| 档位 | V2.2 | V5.0 | 涨幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次 | 9.9 元 | 29.9 元 | 约 3 倍 |
| 月卡 | 39 元 / 月 | 99 元 / 月 | 约 2.5 倍 |
| 年卡 | 199 元 / 年 | 599 元 / 年 | 约 3 倍 |
| 增值加购 | 无 | 9.9–199 元 / 项 | 新增 |

这是本次最需要立刻改的地方——它是纯配置加文案，改起来最便宜，但对现金流影响最大。需要同步改的位置：

- 前端所有价格展示（付费弹窗、会员页、价格锚点文案）

- 支付下单金额（微信支付侧）

- 后台订单与对账口径

- 交付物与页面里「199 都值」这类锚点话术，要同步改成新价格

V5.0 新增的加购包建议：AI 海报加印 9.9 元/张、AI 短视频 49 元/条、数字人口播 99 元/条、供应商深度线索包 199 元/套。

## 3.2　裂变模块：从 P1 升为 P0

V2.2 把「分享与增长」放在 M8、优先级 P1；V5.0 把「裂变与传播」提为 M5、优先级 P0，必须随首版上线。

原因：V5.0 的现金流模型依赖「零成本获客」。裂变不做事，第一个月的付费用户就没有来源。

其中新增的具体功能是「今日谈资卡」——每天一条同城/本行业机会速览，可一键转发，不带付费引导。详见 4.1 节。

## 3.3　运营后台：新增三块看板

| 看板 | V2.2 是否有 | V5.0 要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 成本监控 | 无 | 实时看 Token 消耗、成本金额、成本占收入比，超 25% 自动告警 | P0 |
| 转化率看板 | 仅定义了埋点 | 漏斗：访问→开始诊断→完成诊断→点击付费→支付成功→下载交付物 | P0 |
| 裂变数据看板 | 无 | 转发量、带来新用户、带来付费、单用户裂变获客成本、K 因子 | P0 |

注意：V2.2 只定义了「数据埋点」，V5.0 要求这些数据必须能在后台看到、并且能触发告警。埋点代码可以保留，看板界面要补做。

## 3.4　交付物生成策略：明确「7 件模板 + 3 件 AI」

| 项目 | V2.2 | V5.0 |
| --- | --- | --- |
| 生成方式 | 模板 + AI 混合（未明确比例） | 明确 7 件模板填充 + 3 件 AI 生成 |
| 单次成本目标 | ≤ 0.6 元 | ≤ 3.5 元（单次 29.9 元档） |
| 毛利率要求 | ≥ 85% | ≥ 88%（单次）/ ≥ 87%（月卡）/ ≥ 81%（年卡） |
| 视频/数字人 | 未特别规定 | 明确禁止进标准套餐，只做加购 |

这里要特别说明一个容易误读的地方：V5.0 的单次成本上限从 0.6 元放宽到 3.5 元，不是成本变松了，而是交付物质量要求提高（要更像「真做过」）。但它同时要求 10 件里必须有 7 件走模板。

如果你的代码目前全部走 AI 实时生成，这一块需要改造成「模板优先」，否则毛利率守不住。

## 3.5　开发顺序：从「七端排期」改为「网页版先行、其余按需」

| 阶段 | V2.2 | V5.0 |
| --- | --- | --- |
| 首版 | 网页版，第 1–4 周 | 网页版 V1.0，第 1–4 周（一致） |
| 第二端 | 小程序，第 5–7 周（已明确排期） | 小程序 V1.1（现金流转正后启动，不硬性排期） |
| 第三端 | Android + iOS，第 8–13 周（已明确排期） | App / 其他端 V1.2+（按需） |
| 桌面端 / 鸿蒙 | 第 14–18 周 | 不在 V1.0 范围 |

结论：首版范围两版是一致的。如果你的开发本来就是「先做网页版」，节奏不用改；但不要再按旧排期继续做小程序和 App，等网页版跑通付费再启动。

## 3.6　免费层边界（基本一致，工具箱有调整）

| 免费项 | V2.2 | V5.0 |
| --- | --- | --- |
| 3 个商机评估 | 免费 | 免费（每个带 5 个数字 + 风险点） |
| 机会热度图 | 免费 | 免费（模板生成，单次 ≤ 0.01 元） |
| 工具箱 4 个工具 | 全部免费、无次数限制 | 改为 2 个工具 30 天使用权，随 29.9 礼包赠送 |
| 解压小游戏 | 全部免费 | 等待页嵌入（P1） |
| 今日谈资卡 | 无 | 免费（P0） |

这一条要注意：如果你已经把工具箱做成「全员免费无限制」，按 V5.0 需要调整为「随礼包赠送 30 天」——否则它是一个只花钱、不赚钱的功能。

# 第 4 章　新增的部分（V2.2 没有，要补做）

## 4.1　裂变与传播 M5（P0，最优先）

这是本次新增里最优先的一块，因为 V5.0 的零成本获客完全依赖它。

| 功能编号 | 功能名称 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-01 | 分享诊断结果 | 机会热度图带邀请码分享，点击链接进来自动绑定邀请人 | P0 |
| M5-02 | 分享开业喜报 | 付费用户生成喜报，不带硬付费引导，只带品牌标识 | P0 |
| M5-03 | 今日谈资卡（免费） | 每天一条同城/本行业机会速览，0 点自动更新，带来源与日期 | P0 |
| M5-04 | 分享动作埋点 | 统计转发量、点击量、注册量、付费量 | P0 |
| M5-05 | 裂变奖励机制 | P0 先绑定邀请关系，V1.1 再放开奖励 | P1 |

工作量估算：约 5–7 人天。其中「今日谈资卡」必须走模板化生成，单次成本 ≤ 0.03 元。

## 4.2　AI 成本监控与六道成本闸门（P0）

V5.0 第 7 章规定的六道闸门，研发必须全部实现。如果你的代码目前没有这一块，这是必须补的——它直接决定毛利率能不能守住 85%。

- 模型路由：默认走轻档模型，效果不达标才升级；同一代模型价差可达 100 倍

- 全链路缓存：系统提示词、工具定义、商机库、模板全部缓存；前缀禁止含时间戳与用户 ID

- 模板化交付：10 件交付物中 7 件走模板填充，把模型成本压到总成本 10% 以内

- 轮数上限：诊断 ≤ 8 轮、启动包 ≤ 25 轮、AI 教练单会话 ≤ 10 轮

- 多模态限额：生图按张扣额度；视频与数字人只做加购，绝不允许免费调用

- 预算熔断：用户级 / 项目级 / 密钥级三重上限，触及后自动降级到模板模式，而不是拒绝服务

配套要求：运营后台必须实时监控「AI 成本占收入比」，超过 25% 自动告警。

## 4.3　运营自动化（V5.0 第 8 章）

V5.0 新增了「一个人也能跑起来」的自动化要求。V2.2 没有这一章。

| 事项 | 自动化方式 | 人工介入频率 |
| --- | --- | --- |
| 支付成功 → 生成 → 交付 | 全流程自动，支付回调直接触发异步任务 | 0 介入（异常时告警） |
| 订单对账 | 每日凌晨自动生成对账表，异常订单推送 | 每日看 1 次 |
| 每日谈资卡生成 | 每日 0 点自动生成并发布 | 每周抽检 1 次 |
| 会员到期提醒 | 到期前 3 天 / 1 天自动推送续费提醒 | 0 介入 |
| 退款（未下载） | 用户申请后自动退款并回收权益 | 0 介入 |
| 数据日报 | 每日早 9 点推送昨日营收/订单/新增/成本/净现金流 | 每天看 1 次 |
| 异常告警 | 异常订单 / 成本超限 / 服务器故障立刻推送 | 异常才处理 |

## 4.4　P1 新增模块（V1.0 不做，现金流转正后启动）

| 模块 | 内容 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6 AI 生意教练 | 7×24 对话、场景化模拟、每周复盘 | V2.2 完全没有，月卡及以上用户 | P1 |
| M7 多模态物料生成 | AI 海报、Logo、短视频、数字人播报 | V2.2 完全没有；视频/数字人只做加购 | P1 |
| M11 生态接入 | 微信小程序、支付宝生态等 | V2.2 有对应内容，V5.0 归为 P1 | P1 |

## 4.5　新增的非功能内容（不是代码，但研发要给数据）

- 第 13 章 冷启动运营：零成本五渠道、第一周与首月目标、何时开始投广告

- 第 14 章 现金流监控：每天必看三张表、每月必算三张表、五条红线、资金分配六步纪律

这两章是运营动作，但 V5.0 要求研发提供对应的后台数据支撑，所以要做进后台看板。

# 第 5 章　可以砍掉或延后的部分（V2.2 做了但 V5.0 不要）

这一章是帮你省时间的——有些已经写了的东西，反而应该停下来。

## 5.1　M9 消息与提醒（V5.0 已删除该模块）

V2.2 有 M9（6 项功能，P1）：站内消息、订阅提醒等。V5.0 没有这个模块，把「会员到期提醒」收进了第 8 章的自动化清单。

处理方式：不必单独开发消息中心，只做「会员到期提醒」这一条即可。

## 5.2　个人中心（P0 降为 P1）

V2.2 把个人中心放在 M10、优先级 P0；V5.0 降为 P1。

首版可以只保留两个最小入口：「我的启动包」和「会员状态」。其余（详细信息、设置项、消息列表）延后到 V1.1。

## 5.3　多端适配工作（暂停）

如果你已经为小程序 / App / 桌面端做了适配，这部分工作要暂停，不要再投入。

V5.0 明确：网页版跑通付费、月流水接近 10 万后，才启动其他端。V2.2 里那张「第 5–18 周各端排期表」，已被 V5.0 改为「现金流转正后按需启动」。

## 5.4　多端支付通道（延后）

V2.2 要求 iOS 走苹果内购（12%、T+45~60）。V5.0 首版只做网页版 + 微信个人主体虚拟支付。

iOS 内购可以延后到 App 阶段再处理——这也省掉了一块最容易卡上线的工作（苹果审核、站外支付引导风险）。

# 第 6 章　模块对照总表

## 6.1　V2.2 → V5.0 模块映射

| V2.2 模块 | V2.2 优先级 | V5.0 对应 | V5.0 优先级 | 变化性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 首屏与启动 | P0 | M0-01/02、M1-01 | P0 | 保留 |
| M2 生意诊断 | P0 | M1-02、M1-04 | P0 | 保留 |
| M3 商机匹配 | P0 | M1-03、M1-05 | P0 | 保留 |
| M4 启动包生成与交付 | P0 | M3-01 ~ M3-06 | P0 | 保留（明确模板比例） |
| M5 付费与订单 | P0 | M2-01 ~ M2-05 | P0 | 修改（定价 ×3） |
| M6 工具箱 | P1 | M8 | P1 | 微调（限定付费用户） |
| M7 解压小游戏 | P1 | M9 | P1 | 保留 |
| M8 分享与增长 | P1 | M5 裂变与传播 | P0 | 升级（新增谈资卡） |
| M9 消息与提醒 | P1 | 无 | — | 删除 |
| M10 个人中心 | P0 | M10 | P1 | 降级 |
| M11 运营管理后台 | P0 | M4 | P0 | 扩展（加 3 块看板） |
| — | — | M6 AI 生意教练 | P1 | 新增 |
| — | — | M7 多模态物料 | P1 | 新增 |
| — | — | M11 生态接入 | P1 | 新增 |

## 6.2　变化性质分类

| 变化性质 | 包含内容 | 对代码的影响 |
| --- | --- | --- |
| 完全保留 | 核心闭环、10 件交付物、技术架构、UI 规范、后台基础 | 不动 |
| 修改 | 定价、生成策略、后台看板、免费层边界 | 改配置与文案、改生成逻辑、加界面 |
| 新增 | 裂变 M5、成本监控、运营自动化、AI 教练、多模态 | 补做 |
| 删除 / 降级 | M9 消息提醒、个人中心降级、多端暂停 | 停下不做 |

# 第 7 章　你现在的行动清单

## 7.1　必须立刻改的五件事

- 定价：把 9.9 / 39 / 199 全部改为 29.9 / 99 / 599，并同步所有文案与支付金额

- 裂变：新增 M5 裂变与传播模块，其中「今日谈资卡」优先

- 后台：新增 AI 成本监控看板（含成本占收入比 25% 告警）

- 后台：新增转化率看板与裂变数据看板

- 成本闸门：确认六道闸门已实现，特别是「7 件模板 + 3 件 AI」的生成比例

## 7.2　代码复用评估

| 类别 | 内容 | 处理方式 | 预估工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接保留 | 核心闭环、10 件交付物、架构、UI | 不动 | 0 |
| 需要修改 | 定价配置、生成策略、后台看板、免费边界 | 改 | 约 1 周 |
| 新增补做 | 裂变 M5、成本监控、运营自动化 | 补 | 约 1–2 周 |
| 暂停 | 小程序/App/桌面/鸿蒙适配、iOS 内购 | 停 | 省下大量时间 |

## 7.3　建议的下一步

- 先改定价（预计半天，改动最小、对收入影响最大）

- 补裂变与成本监控（约 1–2 周）

- 自己真实付通一笔 29.9 元，并成功下载 10 件交付物

- 上线，观察首单转化率是否 ≥ 3%

- 验证通过后，再启动小程序等其他端

## 7.4　给你的一句话

V2.2 是「把功能做全」，V5.0 是「把能收钱的那条链路做透」。

你按 V2.2 做出来的东西，是 V5.0 的地基，不是白做的。现在要补的，只是「离钱最近」的那几块——定价、裂变、成本监控。

# 附录 A　功能点数量对照

| 项目 | V2.2 | V5.0 |
| --- | --- | --- |
| 章节数 | 14 章 + 2 附录 | 16 章 + 3 附录 |
| 标题数 | 96 个 | 72 个 |
| 表格数 | 73 张 | 22 张 |
| 详细功能点 | 85 项（M1–M11 全展开） | 33 项（M0–M5 逐条）+ P1 模块文字描述 |
| 模块数 | 11 个（M1–M11） | 12 个（M0–M11） |
| 平台覆盖 | 7 端路线图 | 网页版先行，其余按需 |
| 功能分级依据 | 模块 + P0/P1/P2 | 现金流贡献值 |
| 定价 | 9.9 / 39 / 199 | 29.9 / 99 / 599 + 加购 |

# 附录 B　关键差异速查表

这张表可以直接打印出来贴在工位上，改动时逐条对照。

| 维度 | V2.2 | V5.0 | 你要做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次定价 | 9.9 元 | 29.9 元 | 改配置 |
| 月卡 | 39 元 | 99 元 | 改配置 |
| 年卡 | 199 元 | 599 元 | 改配置 |
| 裂变模块 | P1 | P0 | 补做 |
| 今日谈资卡 | 无 | P0（免费） | 补做 |
| AI 成本监控 | 无 | P0 | 补做 |
| 转化率看板 | 仅埋点 | P0 | 补做 |
| 裂变数据看板 | 无 | P0 | 补做 |
| 生成比例 | 未明确 | 7 件模板 + 3 件 AI | 改造 |
| 个人中心 | P0 | P1 | 可延后 |
| 消息提醒 | P1 有 | 已删除 | 可砍 |
| AI 教练 / 多模态 | 无 | P1 | 延后 |
| 多端适配 | 七端排期 | 网页版先行 | 暂停 |
| iOS 内购 | P2 要做 | 延后 | 暂停 |

# 附录 C　文档修订记录

| 版本 | 核心变化 |
| --- | --- |
| V2.2 | 全平台七端路线图；M1–M11 共 85 项功能点；定价 9.9/39/199；单份成本 ≤ 0.6 元 |
| V5.0 | 现金流导向；P0 仅保留 6 个模块（M0–M5）；定价 29.9/99/599；新增裂变、成本监控、运营自动化、冷启动运营、现金流红线；网页版先行 |